# 💻 お薬通販部 LLMレコメンドアプリ — 改訂版 開発工数見積り（全フェーズ）

## 📅 全体スケジュール概要（想定：6〜7週間）

| フェーズ | 目的 | 工数目安 | 期間目安 | コメント |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | MVP構築（RAG + メタデータ拡張 + UI） | 90〜120h | 約3〜4週間 | Streamlit 完結、最も時間を要する。FastAPIは未使用。 |
| Phase 2 | 安全性・公平性・機密性対策 + FastAPI導入 | 30〜40h | 約1〜1.5週間 | モデレーション・フィルタリング機構、API化実装。 |
| Phase 3 | テスト・評価・発表準備 | 15〜20h | 約1週間 | 発表資料・テスト・デモ作成。 |

合計：135〜180h（約5〜6.5週間）
 卒業課題として現実的ボリューム。

## 🧩 フェーズ別 内訳詳細

### 🟩 Phase 1：MVP構築（Streamlit完結＋RAG＋メタデータ拡張）

💠 目的

- LLM＋RAG構成によるレコメンドシステムを実装

- 商品データ・コラムデータ・FAQを検索根拠として回答生成

- 商品・カテゴリ・URL・コラムURLを含む構造化回答を返す

🔧 タスク詳細

| タスク | 内容 | 工数（h） | コメント |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 設計・環境整備 | フォルダ構成、仮想環境、APIキー設定（OpenAI, Chroma） | 6〜8 | 初期セットアップ |
| 2. データ整備 | 商品・コラム・FAQ CSVの作成と正規化 | 12〜16 | 各項目の説明文・カテゴリ整備 |
| 3. Embeddingスクリプト作成 | OpenAI Embeddings + Chroma構築 | 10〜14 | chunk化＋metadata登録含む |
| 4. 意図分類（Intent Classification） | 正規表現＋軽量LLM補助 | 6〜8 | recommend / compare / fallback 判定 |
| 5. プロンプト設計・テスト | 3種テンプレ（推薦／比較／fallback）作成 | 8〜10 | 実運用で微調整想定 |
| 6. LLM呼び出し・RAG制御ロジック | Retriever制御・スコア閾値調整・フォーマット整形 | 12〜16 | 擬似コードベースで実装 |
| 7. UI層（Streamlit） | 入力UI・出力カード・メタ表示 | 10〜14 | MVPとして最小限 |
| 8. テスト・デバッグ | 全機能通し検証・ログ出力 | 10〜12 | 意図分類・出力整形・整合性確認 |
| 9. ドキュメント整備 | 環境構築手順・仕様書 | 4〜6 | 卒業課題報告用 |

🟢 合計：90〜120h

Phase 1 は Streamlit 内で完結。FastAPI導入は Phase 2 で対応。

### 🟨 Phase 2：安全性・公平性・機密性対応 + FastAPI導入

💠 目的

- 法令順守・個人情報保護・偏見除去を担保

- モデレーションと出力検査を行い、安全な回答を保証

- Phase 2 で FastAPI を導入し、API層として LLM / RAG 処理を中間化

🔧 タスク詳細

| タスク | 内容 | 工数（h） | コメント |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 危険質問検出 | OpenAI Moderation API 導入 | 6〜8 | 薬機法・過剰摂取関連質問ブロック |
| 2. 公平性フィルタ | 出力語句チェック（属性偏見排除） | 6〜8 | 固定文判定ルール化 |
| 3. 機密情報検出 | PII検出（正規表現 or 小型モデル） | 6〜8 | 名前・住所・電話番号を除外 |
| 4. ログ記録＋匿名化 | ユーザー入力ログ保存・匿名変換 | 4〜6 | 検証用データ |
| 5. 安全性・公平性テスト | 想定QAテスト | 6〜8 | 回答偏り・漏洩の有無確認 |
| 6. FastAPI構築 | POST /recommend 実装・JSON返却 | 12〜16 | Streamlitと分離構成、将来の拡張性確保 |

🟡 合計：30〜40h

### 🟦 Phase 3：テスト・評価・発表準備

💠 目的

- システムを安定稼働状態にして評価可能に

- 成果物として発表用資料を整備

🔧 タスク詳細

| タスク | 内容 | 工数（h） | コメント |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 総合テスト | 全フェーズ統合テスト | 6〜8 | API・UI・出力確認 |
| 2. パフォーマンステスト | 応答時間測定（平均5秒以内） | 2〜4 | Embeddingキャッシュ調整含む |
| 3. 発表用スライド／図作成 | Googleスライド整備 | 4〜5 | RAG構成図・成果物説明 |
| 4. デモ準備 | デモ動画／実演シナリオ整理 | 3〜4 | 本番用リハーサル |

🔵 合計：15〜20h

## ⚙️ 工数総計（改訂版）

| フェーズ | 工数（h） | 割合 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 90〜120 | 65% | 開発メインフェーズ、Streamlit完結 |
| Phase 2 | 30〜40 | 25% | 安全性・法令対策、FastAPI導入 |
| Phase 3 | 15〜20 | 10% | 発表・評価 |
| 合計 | 135〜180 | 100% | 約5〜6.5週間相当 |

## 💰 費用目安（開発＋運用）

| 項目 | 内容 | 費用（月） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAI API | GPT-4/5-mini + Embedding | 約3,000〜5,000円 | 開発・テスト込み |
| Hosting | Render / Streamlit Cloud | 無料〜1,000円 | 無料枠で可 |
| データストレージ | Chroma（ローカル or SQLite） | 無料 | 小規模で十分 |
| 合計 | — | 約3,000〜6,000円/月 | 卒業課題として現実的 |

## 📈 進行スケジュール

- 1週目：環境構築＋データ整備（CSV形式の完成を最優先）

- 2〜3週目：Embedding → RAG検索 → LLM連携 → Streamlit接続

- 4週目：安定化＋安全性機能＋FastAPI導入（Phase 2）

- 5週目以降：最終評価・発表準備（Phase 3）