# 🚀 お薬通販部 LLMレコメンドアプリ — フェーズ別開発計画（改訂版・Streamlit→FastAPI移行対応）

## 🧭 全体方針

| フェーズ | 目的 | 重点テーマ | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1：MVP構築（最小実用モデル） | LLM＋RAGが動作し、リンク付きレコメンドができる | 回答品質・UI基礎 | プロトタイプ完成・デモ可能 |
| Phase 2：品質向上・API化・安全設計 | 不適切回答防止・正確性向上＋FastAPI化 | 安全性・拡張性・機密性 | 改善版アプリ・技術検証資料 |
| Phase 3：発表向けブラッシュアップ | 完成度・訴求力向上 | デザイン・発表資料 | 最終発表スライド・デモ動画 |

## 🚀 Phase 1：MVP構築（最小実用モデル）【詳細設計版】

🕒 期間：最初の3〜4週間
 🎯 開発目的：
 ユーザーが自然文で入力した質問（例：「最近疲れやすいんですが、おすすめのサプリありますか？」）に対し、
 RAGを用いて「商品情報・カテゴリ・コラムリンク」を含む最適なレコメンドを返す。

💡 ポイント：

- Streamlit 完結で開発（FastAPI導入は Phase 2 で実施）

- LLM、RAG、UIを一体構成で初期プロトタイプ化

### 🧠 システム概要

LLMが直接データベースを持たず、LangChainによるRAG（Retrieval-Augmented Generation）構成で

「商品DB → 検索 → LLM生成 → 構造化回答」 の流れを実現。

### 🧩 システム構成図（Phase 1時点：Streamlit完結）

┌────────────────────┐

│  Streamlit UI       │

│  - 入力欄/出力欄     │

│  - レコメンド表示    │

└─────────┬──────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ LangChain RAGパイプライン       │

│ - Embedding生成（text-embedding-3-small）│

│ - ベクトル検索（Chroma）          │

│ - メタデータ付与                 │

└─────────┬────────────────┘

│

▼

┌────────────────────┐

│ 商品DB（CSV / SQLite） │

│ name / desc / category / subcategory / URL / columnURL │

└────────────────────┘

※ FastAPIはPhase 2で導入し、StreamlitとLLM/RAG処理を分離。

### 🗃️ データ設計（RAG用）

商品データ構造（CSVまたはSQLite）

| カラム名 | 型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| product_id | int | 一意ID |
| name | text | 商品名 |
| description | text | 商品概要（効能・成分など） |
| category | text | カテゴリ（例：ED治療薬、育毛剤、サプリメント） |
| subcategory | text | サブカテゴリ（例：バイアグラ系、プロペシア系） |
| product_url | text | 商品詳細ページURL |
| column_url | text | 関連コラムのURL（任意） |
| keywords | text | 検索補助キーワード（任意） |

保存形式

- RAG参照用：ChromaベクトルDB

- 埋め込み対象：description + name + keywords

- メタデータ：category, subcategory, product_url, column_url

- 原データ保管用：products.csv（更新・再構築時に利用）

### 🧮 Embedding設計（LangChain）

from langchain.embeddings import OpenAIEmbeddings

from langchain.vectorstores import Chroma

from langchain.schema import Document

import pandas as pd

df = pd.read_csv("products.csv")

docs = [

Document(

page_content=f"{row['name']} {row['description']} {row['keywords']}",

metadata={

"category": row["category"],

"subcategory": row["subcategory"],

"product_url": row["product_url"],

"column_url": row["column_url"]

}

)

for _, row in df.iterrows()

]

embeddings = OpenAIEmbeddings(model="text-embedding-3-small")

db = Chroma.from_documents(docs, embedding=embeddings, persist_directory="./chroma_db")

### 🧭 プロンプト設計（分岐付き）

1. プロンプト分岐ロジック

| 質問タイプ | トリガー例 | 使用プロンプト |
| --- | --- | --- |
| 症状相談系 | 「〜に効く」「おすすめ」「悩み」 | recommend_prompt |
| 比較相談系 | 「どっちが」「違い」「比較」 | compare_prompt |
| 効果確認系 | 「効能」「効果」「成分」 | effect_prompt |

- 分類は正規表現ベースまたは小型LLMで軽判定（例：gpt-3.5-turbo-mini）

2. 各プロンプト例

- recommend_prompt：症状から推薦（回答は表形式＋理由文）

- compare_prompt：商品比較

- effect_prompt：効果・成分説明（薬機法遵守）

### 🔍 RAG呼び出し設計

retriever = db.as_retriever(search_kwargs={"k": 5})

def generate_answer(user_input, prompt_type):

relevant_docs = retriever.get_relevant_documents(user_input)

context = "\n".join([doc.page_content for doc in relevant_docs])

prompt = PROMPTS[prompt_type].format(context=context, question=user_input)

response = llm.invoke(prompt)

return response

### 💬 出力構造（整形済み）

{

"answer": "疲れやすい方にはマカや亜鉛を含むサプリがおすすめです。",

"recommendations": [

{

"name": "マカプラスEX",

"category": "サプリメント",

"subcategory": "滋養強壮",

"product_url": "https://okusuritsuhan.shop/products/maca-plus",

"column_url": "https://okusuritsuhan.shop/columns/maca-effect"

},

{

"name": "亜鉛サプリZ100",

"category": "サプリメント",

"subcategory": "男性活力",

"product_url": "https://okusuritsuhan.shop/products/z100"

}

]

}

Streamlit側ではカード形式で整形表示。

### 🧱 Phase 1 完了定義

✅ ユーザー質問入力
 ✅ RAGによる関連商品検索
 ✅ LLMが構造化レコメンドを返す
 ✅ 商品・カテゴリ・コラムURL表示
 ✅ 質問内容に応じたプロンプト自動切替
 ✅ 3〜5秒以内に回答

### ⏱️ 開発ステップの目安（Phase 1）

| ステップ | 内容 | 工数目安 |
| --- | --- | --- |
| 1 | データ整形（CSV構築） | 6h |
| 2 | RAG（Chroma）構築 | 8h |
| 3 | LLM連携（プロンプト切替含む） | 10h |
| 4 | 出力フォーマット整形 | 6h |
| 5 | Streamlit UI | 10h |
| 6 | テスト／微調整 | 8h |
| 合計 |  | 約48h |

# Phase 2：品質向上・API化・安全設計

🕒 期間：2〜3週間
 🎯 目的：
 安全性・正確性・拡張性向上とFastAPIによるAPI化

### 実現すべき内容

| 要素 | 実装ポイント |
| --- | --- |
| RAG精度向上 | Embedding精度調整・検索スコア調整・最新データ更新 |
| モデレーションAPI強化 | 危険・不適切発言の検出（入力・出力両方） |
| 回答検証テスト | 性別・年齢別の質問テストで偏り確認 |
| 機密性対策 | 個人情報（住所・注文番号など）拒否・マスク |
| FastAPI導入 | StreamlitからLLM/RAG処理を分離しAPI化 |
| 回答時間最適化 | キャッシュ・軽量モデル・非同期化 |

### システム構成図（Phase 2）

Streamlit UI

└─ 入力・表示

│

▼

FastAPI

├─ Prompt制御

├─ LLM呼び出し

└─ RAG連携制御

│

▼

LangChain RAGパイプライン

└─ Embedding生成 / 検索 / メタデータ付与

│

▼

商品DB（Chroma / CSV）

### Phase 2 完了条件

- FastAPI経由でStreamlitからリクエスト可能

- 危険・不適切回答抑制

- 公平性・機密性・正確性向上

- 実用レベルのレスポンス速度（3〜5秒以内）

# Phase 3：発表向けブラッシュアップ

🕒 期間：最終1週間
 🎯 目的：
 卒業課題としての完成度・見栄え向上

### 実現すべき内容

| 要素 | 実装ポイント |
| --- | --- |
| UI整備 | 表・リンク・画像をカード風整形 |
| デモ拡充 | 各カテゴリ別5件程度の商品＋コラム登録 |
| 成果発表資料 | スライドに構成図・安全設計・成果をまとめる |

### Phase 3 完了条件

- 完成版アプリ（発表で操作可能）

- プレゼン用スライド整備

- カード形式UIで商品・コラム表示

### 優先度一覧（改訂版）

| 機能 | 優先度 | フェーズ |
| --- | --- | --- |
| LLM＋UI構築 | ⭐⭐⭐⭐ | Phase 1 |
| RAG実装（商品＋メタデータ） | ⭐⭐⭐⭐ | Phase 1 |
| 出力テンプレート整形（表＋理由付き） | ⭐⭐⭐⭐ | Phase 1 |
| モデレーションAPI導入 | ⭐⭐⭐ | Phase 2 |
| RAG精度・公平性・機密性向上 | ⭐⭐⭐ | Phase 2 |
| デザイン/UI強化 | ⭐⭐ | Phase 3 |
| 発表資料 | ⭐⭐ | Phase 3 |